原项目 AgentForge 与新项目多 Agent 助手差异对比

开发计划、技术复用、改造难度与实施建议

对比对象：原 AgentForge 项目 / 新普通用户多 Agent 助手

用途：判断哪些复用、哪些修改、哪些新增

结论：平台层可大量复用，Agent 层和场景层需要重构

# 目  录

一、对比总览

二、保持不变、可直接复用的部分

三、发生修改的部分

四、被移除或降级的部分

五、新增的部分

六、开发难度对比

七、M1-M4 路线映射

八、复用与改造建议

九、主要风险

十、结论

# 一、对比总览

| 维度 | 原项目 AgentForge | 新项目普通用户多 Agent 助手 |
| --- | --- | --- |
| 项目定位 | 面向技术博客、开源仓库和爬虫内容源的 Agent 工作台 | 面向普通用户的多 Agent 协作智能助手 |
| 目标用户 | 技术博主、研发团队、Agent 学习者 | 学生、普通办公用户、消费者、信息使用者 |
| 核心场景 | Repo Copilot、Coding Agent、Content Agent、AgentOps | 学习规划、文档理解、生活决策、信息核查、报告生成、编程入门 |
| 核心能力 | 代码/文档 RAG、Coding Agent、Sandbox、MCP、Eval | 多 Agent 任务分解、共享上下文、证据核查、内容生成 |
| 技术主线 | Java Spring Boot + Python FastAPI + React/Vue + Qdrant | Java Spring Boot + Python FastAPI + Vue 3 + LLM + Qdrant |
| Agent 形态 | 单 Agent + ReAct，M2 多角色 Coding Agent | Coordinator + Planner + Research + Reader + Reviewer + Writer |
| 数据来源 | Git 仓库、博客、URL、爬虫 | 上传文档、网页、知识库、代码示例 |
| 前端重点 | 项目/任务/Trace/Eval/内容工作台 | 场景入口、任务结果、执行过程、引用与风险提示 |
| 评估重点 | 代码问答正确性、工具调用、Coding 任务成功率 | 答案正确性、引用质量、任务成功、用户可读性 |

# 二、保持不变、可直接复用的部分

原项目的平台层和基础设施可以大量复用，这是新项目最快的起点。

| 模块 | 复用内容 | 复用程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Java 平台骨架 | Spring Boot、Result、异常、Controller/Service/Repository | 高 | 直接复制并改业务字段 |
| 用户/项目/会话基础 | project、conversation、message 思路 | 中高 | 新项目需增加 user 与任务模板 |
| Java/Python 边界 | Web -> Java -> Python，Java 落库，Python 推理 | 高 | 架构原则完全保留 |
| FastAPI Runtime | FastAPI 应用、Pydantic、路由、uvicorn | 高 | 直接复用，改 Agent 编排 |
| SSE 推送 | route / step / answer / done | 高 | 事件结构可继续使用 |
| Task/Trace | task、task_step、tool_call、trace_span | 高 | 多 Agent 需增加 agent_run/shared_memory |
| 前端基础 | Vue 3、Vite、Pinia、API 封装、聊天页 | 高 | 改场景入口和结果展示 |
| Docker 基础设施 | MySQL、Redis、Qdrant、Docker Compose | 高 | 直接复用 |
| 评估思想 | 数据集、运行、评分 | 中 | 指标从代码问答改为任务与引用质量 |

# 三、发生修改的部分

| 模块 | 原项目 | 新项目 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目定位 | 开发者 Agent 工作台 | 普通用户多 Agent 助手 | 产品目标变化 |
| 场景 | 代码/博客/爬虫/Coding/Content | 学习/文档/决策/核查/报告/编程 | 场景层整体替换 |
| Agent 模型 | 单 Agent + 规则/ReAct | Coordinator + 多专业 Agent | 核心改造，难度上升 |
| 工具集 | search_code/read_file/search_docs | 文档解析、search_documents、web_search、tutor | 工具层重写 |
| 数据源 | Git/博客/URL | 上传文档/网页/知识库 | 接入方式改变 |
| 数据模型 | 项目/消息/Task/Trace | 增加 user/document/agent_run/shared_memory | 需要新增表 |
| 前端 | 项目/会话/聊天/Trace | 场景入口/任务结果/执行过程/风险提示 | 页面重构 |
| 评估 | 代码问答正确性 | 任务完成、引用、可读性、证据质量 | 指标改变 |

# 四、被移除或降级的部分

原项目中以下能力在新项目里不是核心，可移除或延后：

Git 仓库克隆、代码索引、code_agent 作为主场景；

Coding Agent 的 Sandbox、Diff、测试执行、PR 生成（M2 原核心，新项目不需要）；

博客路径配置和博客接入；

爬虫深度抓取、去重调度（新项目可先只做网页搜索/上传文档）；

MCP、工具市场、多租户等平台化能力（延后到 M4 或不做）。

注意：移除不等于删除代码，建议保留原项目代码作为技术资产；新项目可复制平台层，替换 Agent 与场景层。

# 五、新增的部分

| 新增能力 | 作用 | 实现建议 |
| --- | --- | --- |
| 用户与任务模板 | 普通用户入口 | 新增 user、task_template；前端场景卡片 |
| 文档上传与解析 | 文档理解 | PDF/Markdown/TXT 解析，document/chunk 表 |
| Web Search | 信息核查 | 搜索 API + 来源抓取 + 引用 |
| Coordinator/Blackboard | 多 Agent 协作 | Python 编排器 + 共享状态 |
| Reviewer 证据核查 | 可信回答 | 按证据充分性触发补检索 |
| Writer 报告生成 | 统一输出 | 报告模板与结构化写作 |
| Tutor Agent | 编程入门 | 概念解释、示例、练习题 |
| 安全与风险提示 | 普通用户保护 | 高风险话题拒答/提示、引用来源 |

# 六、开发难度对比

| 任务 | 难度变化 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Java 平台与 API | 基本不变 | 原项目已有成熟骨架 |
| FastAPI 基础 Runtime | 基本不变 | 框架和调用方式可复用 |
| 单 Agent 工具调用 | 略简单 | 不需要 Git/代码仓库复杂接入 |
| 文档解析与 RAG | 更难 | 普通文档格式多、质量参差 |
| 多 Agent 协作 | 明显更难 | 任务分解、调度、共享上下文、冲突处理 |
| Web 信息核查 | 更难 | 开放域来源质量、实时性、可信度判断 |
| 生活决策 | 中等偏难 | 开放域、个性化、安全边界 |
| 编程入门 | 中等 | 需要教学表达和练习生成，沙箱可延后 |
| 评估 | 更难 | 主观题多、需要人工评分和指标体系 |
| 前端产品化 | 中等 | 普通用户界面要更简单，技术展示要弱化 |

总体判断：平台层约 60%-70% 可复用；Agent 层和场景层约 70% 需要重写。原项目 M1 的平台、Task/Trace、SSE、Docker 基础可直接迁移。

# 七、M1-M4 路线映射

| 阶段 | 原项目 | 新项目 | 复用关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Repo + 博客 + 单 URL、Router/ReAct、Trace、20 条评估 | 基础平台 + 单 Agent MVP + 文档理解/学习规划 | 复用平台与 Runtime，重写场景和工具 |
| M2 | Coding Agent、Sandbox、Memory、Checkpoint | 多 Agent 协作运行时、Blackboard、三核心场景 | 难度更高，Agent 编排是核心 |
| M3 | AgentOps、Content Agent、评估平台 | 信息核查、生活决策、编程入门、RAG 评估 | 复用 Eval/Trace 思想，场景重写 |
| M4 | 多租户、计费、插件、部署 | 用户、安全、配额、部署、运营 | 平台化思路复用，业务不同 |

# 八、复用与改造建议

建议新项目不要从零开始，而是复制原项目并分层替换：

第一步：复制 Java 平台骨架、Vue 基础、FastAPI 基础、Docker Compose；

第二步：保留 Task/Trace/SSE/消息体系，新增 user/document/agent_run/shared_memory；

第三步：重写 Python Agent Runtime，把单 Agent 替换为 Coordinator + 专业 Agent；

第四步：重写前端场景入口与结果页，弱化技术术语；

第五步：先做学习规划、文档理解、报告生成三个 P0 场景，再扩展信息核查/生活决策/编程入门；

第六步：建立 20 条普通用户任务评估集。

# 九、主要风险

| 风险 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 范围爆炸 | 六个场景都做完整产品会失控 | 锁定 P0 三个场景，其他做演示 |
| 多 Agent 空转 | Agent 互相传递无效信息 | Coordinator 明确终止条件，最大步数/超时 |
| 开放域不可控 | 生活决策/信息核查风险高 | 限制场景、加风险提示、引用来源 |
| 评估困难 | 普通用户任务答案不唯一 | 固定样例 + 人工评分 + 多维指标 |
| 产品化不足 | 界面仍有技术术语 | 去技术化 UI，场景化入口 |

# 十、结论

原项目和新项目共享同一套平台骨架、Java/Python 边界、FastAPI Runtime、SSE、Task/Trace 和 Docker 基础设施，平台层可大量复用。主要变化发生在产品定位、场景、Agent 角色、工具集、数据源、前端界面和评估指标上。新项目的技术难度整体高于原项目 M1，尤其是多 Agent 协作、文档理解、信息核查和主观评估；建议先做单 Agent MVP，再逐步升级为多 Agent 协作，避免一次性重写全部系统。