AgentForge 原项目开发计划整合文档

面向技术博客、开源仓库与爬虫内容源的 Agent 工作台

项目定位：Agent 工作台 / 研发效率 / Agent 学习项目

文档版本：v1.0（整合版）

用途：保留原项目完整开发计划，供后续继续实现

# 目  录

一、项目定位与目标

二、核心场景

三、总体架构与技术栈

四、Java / Python 职责边界

五、核心接口契约

六、数据模型

七、M1-M4 迭代路线

八、M1 详细执行计划

九、前端页面规划

十、验收标准

十一、测试与部署

十二、风险与对策

十三、总结

# 一、项目定位与目标

AgentForge 是一个 Agent 工作台：接入博客、Git 仓库、文档和爬虫内容，提供知识库问答、代码库问答、Coding Agent、内容生成和评估能力。原项目面向技术博主、研发团队和 Agent 学习者，目标是完整实践 Agent Runtime、RAG、Memory、Sandbox、Eval 和可观测性。

## 1.1 目标用户

个人技术博主：把博客、代码和爬取内容转成知识库，并生成文章、架构图和短视频脚本；

研发团队：做代码库问答、Issue 分析、自动修复和 PR Review；

Agent 学习者：完整实践 Agent Runtime、Memory、RAG、Sandbox、Eval、Observability。

## 1.2 非目标

不做模型训练和微调；

M1/M2 不做复杂多 Agent、K8s、插件市场；

不为了堆技术引入 Kafka、Flink、Service Mesh 等非必要组件。

# 二、核心场景

| 场景 | 说明 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| Repo Copilot | 对仓库、博客或爬取内容提问，返回带引用的答案 | M1 |
| Coding Agent | Issue 分析、定位代码、Sandbox 修改、测试、生成 diff / PR | M2 |
| Content Agent | 生成博客草稿、大纲、架构图描述、公众号文案、短视频脚本 | M3 |
| AgentOps 平台 | Prompt 管理、模型网关、工具/MCP 注册、评估、可观测性 | M3 |
| 数据接入与爬虫 | Git 仓库、博客目录、手动上传、URL 抓取、HTML 转 Markdown | M1 / M1.5 |
| 引用显示 | 回答附带来源、文件路径、行号和片段，支持 showCitations 开关 | M1 |

# 三、总体架构与技术栈

原始规划采用 Web 工作台 + Java Platform API + Python Agent Runtime + MySQL + Redis + Qdrant + MinIO 的整体架构。前端原始规划为 React + TypeScript + Vite + Monaco；当前实际实现使用 Vue 3 + Vite + TypeScript，后续以当前代码为准。

| 层次 | 规划技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Web 工作台 | React + TypeScript + Vite + Monaco（当前 Vue 3） | 对话、任务、Trace、Eval、引用展示 |
| Java Platform API | Spring Boot 3、Spring Data JPA、Flyway | 对外 REST API、落库、任务生命周期、SSE |
| Python Agent Runtime | FastAPI、Pydantic、ReAct、Router | 思考、工具、RAG、爬虫、模型调用 |
| 数据存储 | MySQL、Redis、Qdrant、MinIO | 业务数据、缓存/队列、向量、文件与归档 |
| 基础设施 | Docker Compose、K8s（M3） | 本地编排与生产部署 |

# 四、Java / Python 职责边界

核心契约：Java 是平台层，负责对外、落库、任务和 SSE；Python 是 Agent 层，负责思考、工具、RAG、爬虫和模型调用。调用方向固定为 Web -> Java -> Python，Python 不反向调用 Java。

| 职责 | Java Platform API | Python Agent Runtime |
| --- | --- | --- |
| 对外接口 | projects / conversations / chat / traces / eval / ingest | 不直接对前端暴露业务 API |
| 数据写入 | MySQL 全部写操作；回写 document / chunk | 写 Qdrant；爬虫归档写 MinIO |
| 任务生命周期 | 创建 task，根据 Python 结果标记成功/失败 | 生成结构化执行结果和 Trace |
| Agent 能力 | 不做 Agent 推理 | Router、ReAct、工具、RAG、爬虫、模型调用 |
| 流式输出 | SSE 推送到前端 | 返回 NDJSON 事件流给 Java |

# 五、核心接口契约

## 5.1 Web -> Java

| 接口 | 作用 |
| --- | --- |
| POST /api/projects / GET /api/projects / GET /api/projects/{id} | 项目管理 |
| POST /api/projects/{id}/ingest / GET /api/projects/{id}/documents | 数据接入与文档 |
| POST /api/chat / POST /api/chat/stream | 普通聊天与 SSE 聊天 |
| GET /api/traces/{traceId} / GET /api/tasks/{taskId}/steps | Trace 与任务步骤 |
| POST /api/eval/datasets / POST /api/eval/runs / GET /api/eval/runs/{id} | 评估 |

## 5.2 Java -> Python

Java 调用 POST /agent/run，传入 task_id、project_id、conversation_id、message_id、query、show_citations、stream。Python 返回 NDJSON 事件流：route、step_start、tool_call、tool_result、step_end、answer、done。Java 将 route/step/tool_call/answer/usage 落库为 task_step、tool_call、trace_span、assistant message 和 token 字段。

## 5.3 数据接入 / 爬虫契约

Java 调用 POST /ingest/run，传入 project_id 和 sources（git / blog / url / crawl）。Python 返回 documents 与 chunks；Java 写 document/chunk，Python 写 Qdrant。

# 六、数据模型

M1 已建 13 张业务表 + flyway_schema_history。

| 数据表 | 作用 |
| --- | --- |
| project / conversation / message | 项目、会话与消息 |
| task / task_step / tool_call / trace_span | 任务、步骤、工具调用与 Trace |
| document / chunk | 数据接入后的文档与切块 |
| eval_dataset / eval_sample / eval_run / eval_score | 评估数据集、样本、运行与评分 |

M2/M3 规划新增 project_source、crawl_job、user、project_member、memory、prompt_version、approval、audit_log、eval_metric。

# 七、M1-M4 迭代路线

## 7.1 M1：最小可用 Agent（Repo + 博客 + 单 URL 接入）

目标：完成项目创建、Git/博客/手动上传/单 URL 接入、Router + ReAct + 4 个工具、SSE 对话、引用、完整 Trace 和 20 条评估集。

项目创建，填写 repo_url / blog_path；

数据接入：Git 仓库、博客目录、手动上传、单个 URL 抓取；

Router + ReAct + search_docs / search_code / read_file / list_files；

SSE 对话；回答带引用，支持 showCitations；

完整 Trace；20 条评估集，至少 16 条正确。

## 7.2 M2：长任务 Coding Agent（Issue -> 修改 -> 测试 -> PR）

目标：实现长任务 Coding Agent。

LangGraph 状态图；

Planner / Coder / Reviewer / Tester 多角色；

Memory 三层结构、Checkpoint / Resume、Completion Contract；

Docker Sandbox、GitHub MCP、代码库索引；

步骤级评估、OTel / Langfuse Trace。

## 7.3 M3：AgentOps 平台 + Content Agent

目标：平台化、评估体系、内容生产和部署。

Prompt 版本管理、模型网关、工具/MCP 注册中心；

数据集与评估 UI、评估回归 CI、合成测试集；

Content Agent：博客、架构图、短视频脚本；

Trace / Metrics Dashboard、权限与审批；

Docker / K8s 部署、多项目支持。

## 7.4 M4：生产化与平台运营（扩展）

M4 是生产化与规模化扩展，不属于原 M1-M3 核心范围。规划包括多租户、计费与配额、插件市场、高可用部署、跨区域部署、企业 SSO / SCIM、数据合规与脱敏，以及平台运营后台（租户管理、计费与用量、插件市场、部署管理、系统监控）。

# 八、M1 详细执行计划

| 阶段 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周：脚手架 | 数据库迁移到 V2、Result<T>、GlobalExceptionHandler、Project CRUD、Chat/SSE 骨架 | 可启动的 Java 平台与基础接口 |
| 第 2 周：Agent 核心 | FastAPI /health /agent/run、Router、ReAct Loop、4 个工具 | 可调用工具的 Python Agent |
| 第 3 周：RAG + Trace | RAG 切块、Embedding、Qdrant、ingest、Trace 落库与查询 | 知识检索与执行追踪 |
| 第 4 周：评估 + 收尾 | 20 条评估集、人工评分、README、演示 | M1 可演示版本 |

详细顺序：确认 V2 迁移 -> Result/异常 -> Project CRUD -> Chat/SSE -> FastAPI -> Router/ReAct -> 4 工具 -> RAG 管线 -> ingest -> Trace -> 前端聊天/引用/Trace -> 评估集。

# 九、前端页面规划

| 阶段 | 页面/模块 |
| --- | --- |
| M1 | 项目列表/创建/详情、会话列表、聊天页、SSE 执行时间线、引用面板、Trace 详情 |
| M2 | 任务中心、任务详情、Plan 时间线、Diff 预览、测试结果、Sandbox 日志、人工审批、Memory、GitHub Issue/PR |
| M3 | Prompt 管理、模型管理、工具/MCP 管理、数据集、评估运行、指标 Dashboard、错误分析、Content 工作台、Trace Dashboard、权限与审批、审计日志 |
| M4 | 平台运营后台、租户管理、计费与用量、插件市场、部署管理、系统监控 |

# 十、验收标准

一条命令启动全部服务；

能从 Git 仓库、博客目录、单个 URL 接入数据；

能爬取 URL 并转 Markdown 入库；

Agent 能区分文档/代码问题；

至少 4 个工具可用；

每次执行有完整 Trace；

答案带引用，支持引用开关；

20 条评估集至少 16 条正确；

README 有架构图和启动说明。

# 十一、测试与部署

测试策略包括工具单元测试、Router 测试、API 集成测试、Task/Trace 落库测试和 20 条端到端评估集。部署使用 Docker Compose 启动 MySQL、Redis、Qdrant、MinIO、Java 和 Python；M3 再规划 K8s、监控和灰度发布。

# 十二、风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 范围过大 | M1 无法按时完成 | 锁定 M1 为最小闭环，Coding Agent/Content Agent 放 M2/M3 |
| RAG 检索质量不稳定 | 回答引用差 | 先关键词 + 向量混合，再引入重排和评估 |
| Sandbox 安全风险 | 代码执行不可控 | Docker 非 root、只读输入、资源配额、网络白名单 |
| 多模型/成本 | Token 成本高 | 模型网关、缓存、限流、降级 |
| 评估主观 | 难以证明效果 | 固定数据集、人工评分、指标化 |

# 十三、总结

本整合文档保留了原项目从 M1 到 M4 的完整开发计划、架构契约、数据模型、执行顺序和验收标准。原项目的核心资产是平台工程、Java/Python 双栈边界、Task/Trace 体系、RAG 管线和可扩展的 Agent Runtime，后续继续按 M1-M4 推进即可。